# تقرير الحالة الفعلية لمشروع RABAB LEGAL AI

تاريخ التقرير: 20 أغسطس 2026

الغرض: توثيق ما أُنجز فعلياً، وما بقي، وما يحتاج مراجعة قبل نقل المشروع أو اعتماده إنتاجياً.

# 1. الخلاصة التنفيذية

مشروع RABAB LEGAL AI — محاميتك الرقمية هو منصة عربية متقدمة للاستشارات والبحث القانوني وتحليل العقود، تعمل في بنية متعددة الأجزاء تشمل:

- واجهة ويب عربية باتجاه RTL.

- خادم API وقاعدة بيانات PostgreSQL.

- قاعدة معرفة قانونية ومحرك بحث واسترجاع للمصادر.

- تطبيق جوال Expo/React Native.

- تكاملات للدفع والبريد وWhatsApp وTelegram وOpenAI وTavily.

المشروع ليس مجرد نموذج أولي فارغ؛ فقد تم تنفيذ عدد كبير من الخدمات والضوابط والميزات. وفي الوقت نفسه، لا ينبغي اعتباره معتمداً إنتاجياً بشكل نهائي قبل إكمال اختبارات الإنتاج، ومراجعة المدفوعات والحصص، والتحقق من نقل قاعدة البيانات والأسرار والـ Webhooks.

التقييم الواقعي الحالي:

منصة متقدمة وقابلة للتشغيل في بيئة التطوير، مع أجزاء إنتاجية كثيرة، لكنها تحتاج جولة اعتماد إنتاجي واختبارات نهاية إلى نهاية قبل اعتبار النقل أو الإطلاق النهائي آمناً.

# 2. مفتاح قراءة الحالات

- مكتمل برمجياً: التغيير موجود في الشيفرة أو تم دمجه.

- مكتمل ويحتاج تحقق إنتاجي: تم تنفيذ الكود، لكن يلزم التأكد من أن النسخة المنشورة وقاعدة الإنتاج تستخدمانه فعلاً.

- قيد التنفيذ: توجد مهمة أو تغيير لم يكتمل بعد.

- متبقٍ / يحتاج مراجعة: ليس عيباً مؤكداً بالضرورة، لكنه شرط لازم قبل النقل أو الإطلاق المسؤول.

# 3. ما تم إنجازه فعلياً

## أ. الأساس التقني

البند   |   الحالة   |   الملاحظة

---  |  ---  |  ---

واجهة ويب React/Vite/TypeScript   |   مكتمل   |   تطبيق عربي RTL مع صفحات المستخدم والإدارة

خادم API بـ Express   |   مكتمل   |   المسارات الأساسية للمصادقة، الاستشارات، البحث، العقود، الدفع والإدارة

PostgreSQL وDrizzle ORM   |   مكتمل   |   مخطط واسع للمستخدمين والجلسات والاشتراكات والاستشارات والمعرفة

تطبيق الجوال Expo   |   مكتمل جزئياً   |   موجود ويعمل كقطعة مستقلة، لكن الأولوية التشغيلية الحالية للويب

مسارات التشغيل المنفصلة   |   مكتمل   |   Web وAPI وMobile وMockup Sandbox معرفة في بيئة المشروع

فحص TypeScript وLint وبناء API   |   يعمل في بيئة التطوير   |   يجب تكراره في البيئة الجديدة بعد النقل

## ب. الخدمات القانونية

الخدمة   |   الحالة   |   ما تم بناؤه

---  |  ---  |  ---

الاستشارة العامة   |   مكتمل   |   محادثة وتحليل قانوني مع حدود استخدام وحفظ الرسائل

الاستشارة القضائية وإدارة القضايا   |   مكتمل بدرجة متقدمة   |   سياق القضية، الجلسات، المستندات، التحليل والمذكرات

الباحث القانوني الذكي   |   مكتمل بدرجة متقدمة   |   بحث في قاعدة المعرفة والبحث المباشر وتصفية النتائج

البحث التنظيمي   |   مكتمل   |   مسار بحث تنظيمي متعدد المصادر مع تحقق من المواد

التعاميم   |   مكتمل بدرجة متقدمة   |   عرض وقوائم وتفاصيل وبحث مقيد حسب الاشتراك

المدونات القضائية   |   مكتمل بدرجة متقدمة   |   رفع ومعالجة وتصفح وعرض ثنائي اللوحة

تحليل ومراجعة العقود   |   مكتمل بدرجة متقدمة   |   تحليل ومراجعة واستخراج بيانات وصياغة

استخراج النص من الملفات   |   مكتمل   |   PDF وWord والملفات المدعومة، مع معالجة النص قبل التحليل

مراجعة النص المستخرج قبل التحليل   |   مكتمل ومُدمج   |   يظهر النص في نافذة قابلة للتحرير في الاستشارة وتحليل العقود قبل إرساله للتحليل

## ج. البحث والتحقق من المصادر

- قاعدة معرفة RAG لاسترجاع المقاطع القانونية ذات الصلة.

- البحث الموحد متعدد الاستعلامات مع إزالة التكرار وترتيب النتائج.

- أولوية للمطابقة الحرفية عند وجودها.

- طبقة تحقق من إجابات النموذج والمصادر.

- تسجيل بيانات الاستشهاد وعرضها في الواجهة.

- بحث Tavily عند الحاجة، بدلاً من الاعتماد عليه في كل سؤال.

- بحث استباقي عند إنشاء بعض أنواع الاستشارات.

- معالجة تكرار البحث: تم منع البحث الحي في الرسالة الأولى عندما تكون النتائج الاستباقية كافية ومرتبطة فعلاً برسالة المستخدم.

- تسجيل درجة صلة النتائج الاستباقية لتحديد متى يجب إعادة البحث الحي.

## د. الحسابات والاشتراكات والدفع

- تسجيل الدخول والجلسات واستعادة كلمة المرور.

- الباقات والاشتراكات والحصص.

- الدفع عبر Moyasar ضمن البنية الحالية.

- التحقق من الدفع واسترداد الحالات المدفوعة التي لم تُفعّل.

- تطبيق الحصة بعد نجاح الخدمة، وليس قبلها.

- حد يومي لبعض الباقات المدفوعة.

- اشتراكات المنشآت/الفرق: اشتراك واحد يغطي أعضاء الفريق ضمن التغيير المدمج.

- حماية المشتركين الحاليين من الانقطاع بعد تغيير حدود الباقات ضمن التغيير المدمج.

- فواتير وسجل مدفوعات وصفحات نجاح وفشل.

## هـ. الإدارة والتكاملات

- لوحة إدارة للمستخدمين والباقات والكوبونات والمدفوعات والاستشارات والمعرفة.

- تكامل البريد وSMTP.

- بنية إشعارات WhatsApp عبر Twilio.

- تكامل Telegram مع آلية تعطيل/تشغيل الاستيراد.

- إصلاح تضارب بوت Telegram بين بيئتي التطوير والإنتاج تم دمجه.

- إدارة ظهور أقسام المعرفة من لوحة الإعدادات.

- مبادرات المجتمع وصفحات العرض والإدارة.

- ثلاثة ثيمات للواجهة مع قرار ثابت بعدم تعديل نظام التصميم الأساسي دون موافقة صريحة.

## و. إصلاحات مهمة أُنجزت مؤخراً

1. منع تكرار استدعاء Tavily عند كفاية النتائج الاستباقية.

2. إضافة فحص صلة بالرسالة الأولى حتى لا يتم تخطي البحث الحي إذا كانت النتائج الاستباقية غير مناسبة.

3. عرض النص المستخرج للمستخدم ومراجعته قبل خصم حصة التحليل.

4. إصلاح تضارب تشغيل بوت Telegram بين البيئات.

5. إضافة حسابات المنشآت والاشتراك الجماعي.

6. حماية المشتركين الحاليين من التأثر الفوري بتغيير حدود الباقات.

# 4. ما يزال قيد التنفيذ أو متبقياً

## أ. أعمال ظاهرة في قائمة المشروع

البند   |   الحالة الحالية   |   المطلوب

---  |  ---  |  ---

جعل تصدير Word الخيار الوحيد في شاشة الاستشارة   |   قيد التنفيذ   |   إنهاء التعديل، ثم اختبار كل مسارات التصدير والتحميل

تأكيد أن أعضاء المنشأة يستخدمون الخدمات المدفوعة دون اشتراك شخصي   |   متبقٍ   |   اختبار صلاحيات عضو المنشأة والحصة الموروثة من اشتراك المالك

عرض استهلاك كل عضو لمالك المنشأة   |   متبقٍ   |   شاشة أو تقرير واضح قبل دعوة أعضاء جدد

حماية فوترة المنشأة عند انتهاء اشتراك المالك أثناء الشهر   |   متبقٍ   |   اختبار التجديد والانتهاء والإيقاف وعدم فقدان الحصة المستحقة

لوحة قياس تخطي Tavily الاستباقي   |   متبقٍ   |   تجميع درجة الصلة ونسبة التخطي في لوحة الإدارة

## ب. تحقق إنتاجي مطلوب

هذه البنود لا تعني أن الكود غير موجود، بل تعني أن الاعتماد لا يكتمل دون اختبارها على بيئة الإنتاج أو نسخة مطابقة لها:

- التأكد من أن آخر تغييرات API منشورة فعلاً وليست في التطوير فقط.

- مراجعة migrations ومقارنة مخطط قاعدة البيانات بين التطوير والإنتاج.

- اختبار تسجيل الدخول واستعادة كلمة المرور على الإنتاج.

- اختبار الاشتراكات الفردية والمنشآت والحصص اليومية.

- اختبار الدفع الحقيقي/الاختباري والـ callback والـ webhook.

- اختبار عدم خصم الحصة عند فشل OpenAI أو Tavily أو تحليل الملف.

- اختبار رفع PDF وWord والصور والملفات المصوّرة.

- اختبار عزل ملفات ورسائل كل مستخدم عن الآخرين.

- اختبار Telegram في بيئة واحدة فقط.

- اختبار WhatsApp والبريد ومواعيد التذكير.

- اختبار تصدير Word بعد إزالة أو تعطيل مسارات PDF بحسب القرار الحالي.

## ج. نقطة تقنية تحتاج متابعة خاصة

ظهر سابقاً اختلاف بين كود التطوير وبيئة الإنتاج في مسار الاستشارات يتعلق بتحويل قائمة معرفات إلى int[]. تم تعديل الكود في التطوير، لكن يجب التأكد من:

1. أن الإصلاح موجود في النسخة المنشورة.

2. أن قاعدة الإنتاج تحتوي على الأعمدة والمigrations اللازمة.

3. أن مسار /api/consultations لا يعيد خطأ 500 عند وجود عدة معرفات.

لا يجب اعتبار هذه النقطة مغلقة من خلال نجاح البناء المحلي فقط.

# 5. ما يحتاج مراجعة بشرية أو قراراً من صاحبة المشروع

## قرارات المنتج

- ما المنصة النهائية المستهدفة للنقل؟

- هل يستمر تشغيل تطبيق الجوال الآن أم تبقى الأولوية للويب؟

- هل Word هو صيغة التصدير الوحيدة نهائياً أم توجد حاجة قانونية للإبقاء على PDF؟

- ما حدود الحصص لكل باقة ولكل عضو في المنشأة؟

- ما سياسة الاحتفاظ بملفات العملاء وحذفها؟

- هل تفعيل Telegram وWhatsApp سيكون في الإنتاج من اليوم الأول؟

## مراجعة قانونية وتجارية

- مراجعة صياغة إخلاء المسؤولية.

- مراجعة النصوص التسويقية وعدم تقديم ضمانات بنتائج القضايا.

- مراجعة بيانات الأسعار والضرائب والفواتير.

- مراجعة اتفاقية الخصوصية ونظام حماية البيانات الشخصية.

- اعتماد مصادر الأنظمة والأحكام والتعاميم التي يسمح بعرضها.

## مراجعة أمنية

- تدوير الأسرار عند النقل.

- عدم نقل جلسة Telegram داخل ملف مضغوط.

- اختبار صلاحيات الإدارة على الخادم، لا الواجهة فقط.

- فحص عدم ظهور محتوى الملفات في السجلات.

- فحص روابط الملفات المؤقتة وانتهاء صلاحيتها.

- نسخ قاعدة البيانات قبل أي migration أو تحويل نطاق.

# 6. ما لا ينبغي اعتباره منجزاً بعد

حتى تاريخ هذا التقرير، لا ينبغي قول إن البنود التالية مكتملة نهائياً إلا بعد دليل مستقل:

- نقل المشروع إلى منصة جديدة.

- نقل قاعدة بيانات الإنتاج.

- نقل Object Storage أو الملفات المرفوعة.

- إعادة ربط Webhooks بالدومين الجديد.

- اعتماد الدفع في البيئة الجديدة.

- اختبار ضغط أو اختبار أمني شامل.

- إثبات أن كل إصلاحات التطوير وصلت إلى الإنتاج.

- اعتماد التطبيق كمنتج إنتاجي نهائي دون مراجعة بشرية قانونية.

# 7. ترتيب العمل المقترح لتقليل التكلفة والمخاطر

1. تجميد الميزات الجديدة مؤقتاً.

2. إنهاء مهمة تصدير Word.

3. إجراء فحص TypeScript وLint وBuild كامل.

4. إعداد نسخة مطابقة للإنتاج واختبار المصادقة والحصص والدفع.

5. إغلاق فجوات حسابات المنشآت الثلاث.

6. مقارنة قاعدة البيانات بين التطوير والإنتاج.

7. تنفيذ اختبار نهاية إلى نهاية للاستشارات والعقود والبحث والملفات.

8. مراجعة الأمان والأسرار والـ Webhooks.

9. تحديد المنصة المستهدفة للنقل.

10. نقل قاعدة البيانات والملفات بشكل منفصل عن الشيفرة.

11. تشغيل النظام الجديد في وضع اختبار قبل تحويل DNS.

12. عدم النشر النهائي إلا بعد موافقة صاحبة المشروع على نتيجة الاختبارات.

# 8. معيار اعتبار المشروع جاهزاً للنقل أو الإنتاج

يُعتبر المشروع جاهزاً فقط عند تحقق جميع النقاط التالية:

- [ ] البناء والفحص ينجحان من نسخة نظيفة.

- [ ] جميع الأسرار موجودة في مدير أسرار البيئة الجديدة.

- [ ] قاعدة البيانات مستوردة ومقارنة بالمخطط.

- [ ] الملفات والأصول منقولة ومحمية.

- [ ] تسجيل الدخول واستعادة كلمة المرور مجربان.

- [ ] الاشتراكات الفردية والمنشآت مجربة.

- [ ] الدفع والـ callbacks مجربة.

- [ ] الحصص لا تُخصم عند الفشل.

- [ ] البحث لا يسبب استدعاءات خارجية مكررة بلا حاجة.

- [ ] استخراج النص ومراجعته قبل التحليل يعملان.

- [ ] Telegram وWhatsApp والبريد مجربة أو معطلة بقرار واضح.

- [ ] لا توجد أخطاء 500 في المسارات الأساسية.

- [ ] تم الاحتفاظ بنسخة احتياطية قابلة للاسترجاع.

- [ ] تمت مراجعة الأمن والخصوصية.

- [ ] تمت موافقة صاحبة المشروع على النقل أو النشر.

# 9. الحكم النهائي

المنصة قطعت شوطاً كبيراً في البرمجة، وتم تنفيذ بنية وخدمات تتجاوز مرحلة النموذج الأولي. لكن ما تبقى ليس مجرد تحسينات شكلية؛ فجزء منه يتعلق بسلامة الإنتاج، والاشتراكات، والدفع، وقاعدة البيانات، ونقل الأسرار والملفات.

لذلك فإن الوصف الأكثر دقة هو:

مشروع متقدم وقابل للتشغيل، مع ميزات أساسية كثيرة منجزة، لكنه يحتاج مرحلة اعتماد إنتاجي ونقل منضبط قبل اعتباره مكتمل التسليم أو جاهزاً للنقل النهائي.

لا ينبغي إنفاق رصيد إضافي على ميزات جديدة قبل إغلاق قائمة التحقق أعلاه، لأن الأولوية الحالية هي تثبيت الموجود والتحقق منه وليس توسيع نطاق المشروع.